## Slide 1: 期末总结报告
REPORT
2021
——彭美政

## Slide 2: 我做了什么
01

## Slide 3: 时间线
认识袁老师
初步了解该项目
7月27日

## Slide 4: 入门阶段
看综述，了解背景知识以及业界主流方案
了解LLVM编译工具
了解LLVM IR与PASS开发规范
帮助编写项目文档

## Slide 5: 时间线
认识袁老师
初步了解该项目
7月27日
与华为方面的负责人杨老师建立联系，进行了几次线上会议
开学后不久

## Slide 6: 逐步了解
和华为负责人杨老师进行了几次交流，了解了项目的背景以及对方的需求
和袁老师讨论了一些解决方案，最后初步确定了一套算法
开始写项目代码，为之后的会议展示做准备

## Slide 7: 时间线
认识袁老师
初步了解该项目
7月27日
与华为方面的负责人杨老师建立联系，进行了几次线上会议
开学后不久
与华为负责人等进行第一次线下会议，展示了项目demo
10月12日

## Slide 8: 第一次线下会议
华为方三位负责人，我方三位老师参与
PPT展示了目前的算法方案，并演示了现阶段的项目代码
会议后半段发散探讨了更多的合作可能性
对方对当前的方案与演示效果表示了认可

## Slide 9: 时间线
认识袁老师
初步了解该项目
7月27日
与华为方面的负责人杨老师建立联系，进行了几次线上会议
开学后不久
与华为负责人等进行第一次线下会议，展示了项目demo
10月12日
与华为软件架构总工等人进行中期验收会议
11月4日

## Slide 10: 第一次中期验收
大失败
架构总工提出要求：算法上必须要有所创新，可以发现现有检测技术无法检测到的问题，在性能表现等指标上至少有一项要优于现有的工具。
外部归因：时间比较仓促，短时间内学习一项新的技术并使用不太熟练的语言进行开发有困难。
内部归因：此前会议的顺利导致我对项目验收的严肃性缺乏认识，在会议前没有与对方深入沟通，认真准备好答辩内容。

## Slide 11: 时间线
认识袁老师
初步了解该项目
7月27日
与华为方面的负责人杨老师建立联系，进行了几次线上会议
开学后不久
与华为负责人等进行第一次线下会议，展示了项目demo
10月12日
与华为软件架构总工等人进行中期验收会议
11月4日
12月17日
第二次中期验收会议

## Slide 12: 压力有点大的43天
此前方案全部推倒，读paper，找算法
汲取了此前交流不足的教训，每周发送工作总结汇报邮件，与负责人杨老师随时进行交流
测试用例完全采用对方生产环境下的真实代码，尽可能还原软件的使用环境
最终代码量大约为4000+行

## Slide 13: 总结与自我批评
对待项目的态度不够端正，没有及时认识到项目的严肃性，对项目验收的要求标准也缺乏认知
不善交流和表达，常常闭门造车，导致最后做出的结果与与最初的设想与需求不符
拖延癌晚期，对需要完成的任务的工作量没有准确评估，也缺乏事先规划。

## Slide 14: 我想做什么
02

## Slide 15: 总体计划
将项目做完以后尽快回归到日常的学习生活中
将自己这段时间以来学习到的内容沉淀一下，转化成为具体的成果
更多参与到实验室的管理工作当中

## Slide 16: 对自己的期待
不要熬夜
多看书，少看手机
摆脱拖延症
TED：Inside the Mind of a Master Procrastinator——Tim Urban