## Slide 1
2019年中期工作总结
田纲
2019.7.31

## Slide 2
项目开发情况
1. 岩土洛宁监测系统（2019.1-2019.7）
  完成系统编程和调测工作，计划9月份完成系统上线与整体验收；
  主要参与人员：刘奔、杨辰珉、银源、李蓥正；
2. 河南移动舆情监控（2019.1-2019.6）
  完成2019年的系统维护工作；项目已结束；
  主要参与人员：赵知非、倪刚、白春飞；张鼎、罗娟；
3. 智慧水务平台（2019.6-2019.7）已完成15%
  完成需求调研，进行系统初步设计和方案设计阶段；计划5个月完成整体的开发与部署；
  参与人员：刘奔、杨辰珉、银源、李蓥正、向旸、谢伟、叶茂鑫、许敏章
  工程师：李欣林、杨建军

## Slide 3
项目开发情况
4.小米项目（1月~6月）
  8个课题组：垂直领域多轮问答；情感分析；多意图识别；歌曲推荐；阅读理解；短文本关键词抽取；答案生成；知识图谱；
  目前为5个子课题组：垂直领域多轮问答；情感分析；阅读理解答案生成；知识图谱； 短文本关键词抽取；
  基本完成前期任务书提出的任务要求，目前根据小米的新需求在进行真实数据调测和系统优化，新任务要求更加贴合实际的应用；计划9月份顺利验收；
  参与人员：李冬、胡刚、贾旭、刘芳、贾旭、胡伟龙、金志欢、黎芮彤、潘佳鑫、罗娟、张鼎、郭天翼、韩玮光、黄婷、彭凯飞、杨璐等；

## Slide 4
项目开发情况
5.食品安全（1月~6月）
  4个子课题系统：投入物风险预警、公共卫生系统、营养健康系统、舆情分析报警系统，目前主要处于需求调研和系统设计阶段；完成20%
  后续设计方面需要依靠专业人员的合作，依赖数据的提供，算法模型的提供等；
  参与人员：贾旭、刘奔、朱涛、李博、云程、张鼎（舆情）